**SPRINT REVIEW**

**Thông tin chung**

* **Sprint số:** 1
* **Thời gian Sprint:** 1 tuần
* **Nhóm:** Nhóm 15 – Hệ thống Quản lý Giao hàng
* **Thành viên tham gia:**
  + Trần Trọng Khang
  + Lê Quang Khải
  + Giản Duy Khanh
  + Văn Ngọc Kha

**1. Mục tiêu Sprint**

Mục tiêu của Sprint 1 là **xây dựng và hoàn thiện các chức năng nền tảng** của hệ thống Quản lý Giao hàng, bao gồm:

* Xây dựng **chức năng quản lý người dùng** (staff, shipper, admin).
* Thiết kế **UI/UX cho trang quản trị** (CRUD người dùng, phân quyền).
* Xây dựng **API quản lý người dùng** và **API tìm kiếm đơn hàng**.
* Thiết kế và tích hợp **module quản lý bảng giá và loại dịch vụ**.

**2. Công việc đã hoàn thành**

| **STT** | **User Story / Hạng mục** | **Người thực hiện** | **Mô tả kết quả / Minh chứng** | **Tình trạng** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quản lý người dùng (CRUD + phân quyền) | Trần Trọng Khang, Văn Ngọc Kha | Xây dựng hoàn chỉnh UI, backend CRUD và phân quyền người dùng. | Hoàn thành |
| 2 | API quản lý người dùng | Lê Quang Khải | API hoạt động ổn định, test qua Postman đạt 100%. | Hoàn thành |
| 3 | Tìm kiếm & lọc đơn hàng | Lê Quang Khải, Trần Trọng Khang | Tìm kiếm theo mã, trạng thái, số điện thoại; UI thân thiện. | Hoàn thành |
| 4 | Quản lý bảng báo giá & loại dịch vụ | Giản Duy Khanh, Văn Ngọc Kha | UI và API hoàn thiện, tích hợp thành công vào Web Admin. | Hoàn thành |
| 5 | Tích hợp các module vào Web Admin | Giản Duy Khanh | Giao diện nhất quán, hoạt động mượt, kết nối dữ liệu ổn định. | Hoàn thành |

**3. Công việc chưa hoàn thành**

**- Không có.**

- Tất cả các user stories trong Sprint 1 đã được hoàn thiện đúng tiến độ và đạt yêu cầu kỹ thuật.

**4. Cập nhật Product Backlog (nếu có)**

Dựa trên Sprint Retrospective, nhóm thống nhất:

* **Giữ nguyên** các yêu cầu hiện tại.
* **Thêm mới** một số chức năng nâng cao cho Sprint 2:
  + Module **theo dõi trạng thái đơn hàng theo thời gian thực** (Realtime Tracking).
  + Chức năng **gửi thông báo (Notification)** cho shipper và khách hàng.
  + **Tối ưu UI/UX** và bổ sung test case chi tiết hơn trước khi triển khai.

**5. Kết luận**

| **Tiêu chí** | **Đánh giá** |
| --- | --- |
| Mức độ hoàn thành Sprint | 100% |
| Chất lượng sản phẩm | Ổn định, không lỗi |
| Giao tiếp & phối hợp nhóm | Rất tốt |
| Hiệu suất làm việc | Cao |
| Tinh thần nhóm | Tích cực, hỗ trợ lẫn nhau |