SPRING PLANNING

| Mã sprint | Sprint 2 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | 26/09/2025 |
| Thời gian kết thúc | 3/10/2025 |

- Mục tiêu Sprint

### Hoàn thiện các chức năng cốt lõi của hệ thống giao hàng:

- Tạo đơn hàng (thông tin, địa chỉ, loại hàng, hình thức giao)

- Thanh toán (COD hoặc online)

- Theo dõi trạng thái đơn hàng

### 2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Tạo đơn hàng (thông tin, địa chỉ, loại hàng, hình thức giao) | Cao | 3 | Giản Duy Khanh | To Do |
| 3 | Thanh toán (COD hoặc online) | Cao | 5 | Văn Ngọc Kha | To Do |
| 4 | Theo dõi trạng thái đơn hàng | Cao | 3 | Văn Ngọc Kha | To Do |

### 3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ/tool/thư viện… |
| --- | --- | --- | --- |
| Tạo đơn gửi hàng | Giản Duy Khanh | 3/10/2025 | Phát triển hệ thống quản lý đơn hàng. Sử dụng backend framework để xử lý yêu cầu. Database: PostgreSQL để lưu trữ thông tin đơn hàng |
| Thanh toán (COD hoặc online) | Văn Ngọc Kha | 3/10/2025 | Các công cụ backend để triển khai chức năng thanh toán. |
| Theo dõi trạng thái đơn hàng | Văn Ngọc Kha | 3/10/2025 | Phát triển module theo dõi trạng thái đơn hàng. |

### 4. Rủi ro và biện pháp

- Rủi ro 1:

- Sai sót trong việc nhập liệu: Người dùng có thể nhập sai thông tin địa chỉ hoặc thông tin đơn hàng.

- Sự cố hệ thống: Lỗi máy chủ hoặc cơ sở dữ liệu dẫn đến không thể tạo đơn hàng.

- Vấn đề với giao diện người dùng: Giao diện phức tạp hoặc không thân thiện khiến người dùng khó thao tác.

- Biện pháp:

- Kiểm tra và xác nhận thông tin: Sử dụng các biểu mẫu nhập liệu có kiểm tra dữ liệu (validation) để giảm thiểu sai sót.

- Lỗi hệ thống: Cần triển khai hệ thống sao lưu và phục hồi dữ liệu để tránh mất mát thông tin.

- Giao diện thân thiện: Thiết kế giao diện đơn giản, dễ sử dụng, và cung cấp các hướng dẫn cần thiết để giúp người dùng hoàn thành các bước dễ dàng.

- Rủi ro 2:

  - Lỗi thanh toán: Thao tác thanh toán có thể gặp lỗi do hệ thống hoặc đối tác thanh toán gặp sự cố.

- Biện pháp:

  - Kiểm tra thường xuyên: Tiến hành thử nghiệm và kiểm tra toàn bộ quy trình thanh toán trong môi trường phát triển trước khi triển khai thực tế.

- Rủi ro 3:

  - Trễ cập nhật trạng thái: Trạng thái đơn hàng có thể không được cập nhật kịp thời, gây nhầm lẫn cho người dùng.

  - Lỗi dữ liệu: Các lỗi cơ sở dữ liệu có thể dẫn đến tình trạng thông tin trạng thái không chính xác.

- Biện pháp:

  - Kiểm tra và xác minh dữ liệu: Đảm bảo rằng dữ liệu được lưu trữ chính xác trong cơ sở dữ liệu và có thể phục hồi khi gặp sự cố.

  - Tối ưu hóa hiệu suất: Thực hiện kiểm tra tải (load testing) để đảm bảo hệ thống có thể xử lý lượng truy cập lớn mà không bị gián đoạn.

### 5. Sprint Planning Update (nếu là version cập nhật cho sprint cũ)

- Thay đổi so với kế hoạch ban đầu: …

- Lý do cập nhật: …