SPRING PLANNING

| Mã sprint | Sprint 1 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | 26/09/2025 |
| Thời gian kết thúc | 30/09/2025 |

- Mục tiêu Sprint

### Hoàn thiện các chức năng cốt lõi cho hệ thống giao hàng:

- Đăng ký tài khoản / Đăng nhập

- Nhận thông báo khi đơn thay đổi trạng thái

- Gửi khiếu nại hoặc phản hồi đơn hàng

- Xem lịch sử đơn hàng đã gửi

### 2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đăng ký tài khoản / Đăng nhập | Cao | 3 | Trần Trọng Khang | To Do |
| 5 | Nhận thông báo khi đơn thay đổi trạng thái | Cao | 5 | Lê Quang Khải | To Do |
| 6 | Gửi khiếu nại hoặc phản hồi đơn hàng | Cao | 3 | Trần Trọng Khang | To Do |
| 7 | Xem lịch sử đơn hàng đã gửi | Cao | 2 | Lê Quang Khải | To Do |

### 3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ/tool/thư viện… |
| --- | --- | --- | --- |
| Đăng ký tài khoản / Đăng nhập | Trần Trọng Khang | 30/09/2025 | Backend: Node.js, Express, để xây dựng API đăng ký và đăng nhập. Database: PostgreSQL để lưu trữ thông tin người dùng. |
| Nhận thông báo khi đơn thay đổi trạng thái | Lê Quang Khải | 30/09/2025 | Backend: Node.js để xử lý logic thay đổi trạng thái và gửi thông báo. |
| Gửi khiếu nại hoặc phản hồi đơn hàng | Trần Trọng Khang | 30/09/2025 | Backend: NodeJS để xử lý gửi khiếu nại và phản hồi Database: PostgreSQL để lưu trữ khiếu nại, phản hồi. |
| Xem lịch sử đơn hàng đã gửi | Lê Quang Khải | 30/09/2025 | Backend: NodeJS để xử lý và trả về dữ liệu lịch sử đơn hàng từ cơ sở dữ liệu. Database: PostgreSQL để lưu trữ lịch sử đơn hàng. |

### 4. Rủi ro và biện pháp

- Rủi ro 1: Hệ thống đăng nhập có thể gặp vấn đề về bảo mật, chẳng hạn như lỗ hổng trong xác thực

- Biện pháp: Sử dụng JWT (Json Web Token) để xác thực và phân quyền người dùng.

- Rủi ro 2: Việc thông báo thay đổi trạng thái có thể gặp trễ hoặc không hiển thị chính xác nếu không xử lý đúng cách các kết nối real-time

- Biện pháp: Kiểm tra khả năng xử lý đồng thời của hệ thống khi có nhiều người dùng. Kiểm thử các tình huống thay đổi trạng thái liên tục để đảm bảo hệ thống thông báo chính xác.

- Rủi ro 3: Giao diện người dùng có thể không trực quan, hoặc không nhận được phản hồi kịp thời từ server.

- Biện pháp: Đảm bảo rằng giao diện người dùng trong Flutter đơn giản và dễ sử dụng. Xây dựng API REST hiệu quả và kiểm tra tính ổn định của hệ thống khi có nhiều người dùng gửi khiếu nại hoặc phản hồi cùng lúc. Kiểm tra khả năng chịu tải của API và ứng dụng Flutter với nhiều dữ liệu.

### 5. Sprint Planning Update (nếu là version cập nhật cho sprint cũ)

- Thay đổi so với kế hoạch ban đầu: …

- Lý do cập nhật: …