SPRING PLANNING

| Mã sprint | Sprint 4 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | 10/10/2025 |
| Thời gian kết thúc | 31/10/2025 |

- Mục tiêu Sprint

### Hoàn thiện các chức năng cốt lõi cho hệ thống giao hàng:

- Đăng nhập vào ứng dụng giao hàng

- Xem danh sách đơn được giao

- Xem chi tiết đơn và bản đồ tuyến đường

- Cập nhật trạng thái đơn hàng

### 2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Đăng nhập vào ứng dụng giao hàng | Cao | 2 | Giản Duy Khanh | To Do |
| 14 | Xem danh sách đơn được giao | Cao | 3 | Văn Ngọc Kha | To Do |
| 15 | Xem chi tiết đơn và bản đồ tuyến đường | Cao | 3 | Giản Duy Khanh | To Do |
| 16 | Cập nhật trạng thái đơn hàng | Cao | 3 | Văn Ngọc Kha | To Do |

### 3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ/tool/thư viện… |
| --- | --- | --- | --- |
| Đăng nhập vào ứng dụng giao hàng | Giản Duy Khanh | 31/10/2025 |  |
| Xem danh sách đơn được giao | Văn Ngọc Kha | 31/10/2025 |  |
| Xem chi tiết đơn và bản đồ tuyến đường | Giản Duy Khanh | 31/10/2025 |  |
| Cập nhật trạng thái đơn hàng | Văn Ngọc Kha | 31/10/2025 |  |

### 4. Rủi ro và biện pháp

- Rủi ro 1: Quá trình đăng nhập có thể gặp vấn đề về bảo mật

- Biện pháp:

  - Sử dụng JWT (Json Web Token) để xác thực và bảo mật người dùng..

- Rủi ro 2: Khi số lượng đơn hàng tăng, việc truy vấn và hiển thị danh sách đơn có thể làm chậm ứng dụng, đặc biệt là khi có nhiều người dùng truy cập đồng thời.

- Biện pháp:

  - Áp dụng phân trang (pagination) để giới hạn số lượng đơn hàng hiển thị mỗi lần.

  - Sử dụng chỉ mục (indexes) trong cơ sở dữ liệu PostgreSQL để tối ưu hóa các truy vấn tìm kiếm và lấy dữ liệu.

  - Kiểm tra hiệu suất của API và hệ thống backend, tối ưu các truy vấn cơ sở dữ liệu để giảm thiểu độ trễ.

- Rủi ro 3: Có thể gặp lỗi trong việc hiển thị bản đồ tuyến đường không chính xác hoặc thiếu thông tin, ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng khi theo dõi đơn hàng.

- Biện pháp:

  - Sử dụng Google Maps API để tích hợp bản đồ và đảm bảo tính chính xác của vị trí.

  - Thực hiện kiểm tra định kỳ và cập nhật API Maps nếu cần thiết để đảm bảo thông tin bản đồ luôn chính xác.

  - Kiểm tra các tình huống lỗi như vị trí không chính xác hoặc thông tin không được tải đúng cách

- Rủi ro 4: Có thể có sự cố trong việc cập nhật trạng thái đơn hàng trên hệ thống nếu không đồng bộ đúng với các thay đổi trên hệ thống hoặc giữa backend và frontend

- Biện pháp:

  - Sử dụng API REST để đảm bảo việc cập nhật trạng thái đơn hàng được đồng bộ giữa frontend và backend.

  - Thực hiện kiểm tra giao diện người dùng (UI/UX) để đảm bảo người dùng có thể dễ dàng thay đổi trạng thái và nhận phản hồi kịp thời.

  - Đảm bảo rằng mỗi thay đổi trạng thái được ghi nhận và thông báo cho người dùng ngay lập tức để tránh sự không đồng bộ trong dữ liệu.

### 5. Sprint Planning Update (nếu là version cập nhật cho sprint cũ)

- Thay đổi so với kế hoạch ban đầu: …

- Lý do cập nhật: …